Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

| Проект | «Образование» |
| --- | --- |
| Объект | Обновление кабинетов МБОУ – Тюлячинской средней общеобразовательной школы Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан -Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» |
| Дата посещения | 12 августа 2019 года |
| Состав участников | -Хамидуллин И.Х. – Руководитель Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района -Нурмухаметов Азат Анасович- заместитель Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района -Нуретдинов Р.Р. – депутат совета сельского поселения; -Шакирова Г.Р.- зам.начальника отдела образования Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района РТ; -Нигематзянова Г.З.–заместитель начальника МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» |
| Выполнение работ на объекте | - Идет разработка проектно-сметной документации. - Проведен конкурс на выполнение ремонтных работ. - Определен ген.подрядчик- ООО «Инжиниринг» |
| Основные выводы | Работа будет вестись согласно графика |
| Имеющиеся проблемы | Отсутствие проектно-сметной документации |
| Поручения, предложения, рекомендации | И.о заместителю Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по инфраструктурному развитию поручено подготовить письмо на имя директора ООО «Технический надзор» с предложением рассмотрения вопроса об ускорении работ по разработке проектно-сметной документации |
| Ответственные | Назипов Р.Р., директор МБОУ- Тюлячинской средней общеобразовательной школы; |