Приложение 3

Дорожная карта по реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2021 год

| **Обязательства Республики Татарстан** | **Действия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Отметка об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом** | | | | |
| 1. Выполнение ремонтных работ в спортивных залах. Подписание акта выполнения работ | Подготовка актов приемки работ и т.д. | До 20.08.2021 | Исполнительные комитеты Муслюмовского и Сабинского районов, директора ОО |  |
| 2. Проведение мониторинга работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта «Образование» | Подготовка отчета о выполнении мероприятий, содержащих сведения о произведенных работах, произведенных мероприятиях | 20.08.2021 | Исполнительные комитеты Муслюмовского и Сабинского районов, директора ОО |  |
| Подготовка фотоматериалов, актов приема выполненных работ и тд. | 20.08.2021 | директора ОО |  |
| Размещение в спортивных залах общеобразовательных организаций, табличек с информацией о том, что роботы проведены в рамках реализации федерального проекта «Успеха каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  | директора ОО |  |
| 3. Подготовка отчетного видеоролика о создании в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Подготовка отчетного видеоролика | До 25.10.2021 | Директора ОО |  |
| 4. Обеспечение информационного сопровожде-ния мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с указанием информации, что работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Успеха каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО |  |
| 5. Создание и развитие школьного спортивного клуба | Создание и развитие школьного спортивного клуба | До 25.08.2021 | Исполнительные комитеты Муслюмовского и Сабинского районов, директора ОО |  |