Отчет об исполнения Предписаний

Нарушения обязательных требований , указанных в Предписаниях Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ № 37/828 от 02.05.2023г; № 37/225 от 13.05.2024г 

	№
	Проводимые мероприятия
	Срок
	Исполнение 

	1
	Заменить полы теневых навесов на участках для прогулок детей, в соответствие с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 
	20 августа 2024г
	Частично заменены доски

	2
	Приобрести дополнительно кухонную посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд на пищеблоке (для кипячения молока, для приготовления 2 блюд (фрикаделек, приготовление салата), в соответствие с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024 г
	Исполнено 

	3
	Обеспечить проведение ремонта стен, потолка в игровых комнатах групп «Звездочки», «Улыбка», в коридорах и туалетной комнаты группы «Смешарики», в соответствие с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	20 август 2024г
	Исполнено

	4
	Заменить унитаз в туалете для сотрудников, в соответствие с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024 г
	Исполнено 

	5
	Заменить раковину для мытья рук в горячем цехе пищеблока в соответствие с п. 2.9, 2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20
	20 августа 2024 г
	Исполнено 

	6
	Обеспечить проведение ремонта потолка, стен, подоконника в процедурном кабинете, в изоляторе, в соответствие с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024г
	Исполнено 


	№
	Проводимые мероприятия
	Срок 
	Исполнение 

	7
	Заменить детские стульчики в игровых группах, в соответствие с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024г
	Не исполнено

	8
	Приобрести дополнительные приборы по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды в помещениях постоянного пребывания детей в групповых в соответствие с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024г
	Не исполнено

	9
	Приобрести стиральную машину промышленного типа, исходя из расчета количества грязного белья в день в соответствие с графиком смены белья, в соответствие с п.2.11.5 СП 2.4.3648-20
	20 августа 2024г
	Не исполнено


Причина неисполнения – отсутствие финансирования. Письма – ходатайства в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» были направлены: 02.06.2023г. № 603; 03.07.2023г. № 613; 25.10.2023г. № 647; 22.11.2023г. № 656; 25.06.2024г. №708.
















